**Projektiryhmän kokous 12.3**

Aika 12.3.2024 klo 10.00–11.30

Paikka Teams-palaveri

Osallistujat Juho Hietala (ryhmän vetäjä)

Rebecca Soisenniemi (ryhmän jäsen)

Tauno Jokinen

Janne Paaso

Mikko Kujala

1 Järjestäytyminen

Kaikki ryhmän jäsenet olivat paikalla

2 Projektin tilanne

Projektin aloituspalaverissa sovitaan viestintä käytänteistä sekä projektissa käytettävistä tekniikoista. Projektin nimeä ei vielä virallisesti päätetty. Mennään nimellä ”Projekti Muuvi”.

Perustetaan ”virtuaalineukkari” Teamsiin mm. pariohjelmointia varten. Päivittäiseen viestintään käytetään Discordia.

Projektinhallintaan suunniteltiin GitHub organisaatiota, ja siellä olevia Kanban ominaisuuksia.

Arvosanatavoite ryhmälle on viisi.

Pidetään kerran viikossa maanantaisin klo 10 virallinen projektipalaveri. Päivittäiset n.15min tapaamiset (scrumit) aamuisin n. klo 10.

Palvelinohjelmistona käytetään Java Springbootia.

Frontend luodaan React sovelluksena.

Tietokantana käytetään PostreSQL:ää.

Tässä vaiheessa on vielä jokseenkin epäselvää, millainen projektin arkkitehtuuri tulee olemaan.

3 Ongelmat ja ratkaisut

Opetellaan käyttämään GitHubin projektinhallinta ominaisuuksia.

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Kirjataan tekstiä käydyn keskustelun dokumentoimiseksi ja kootaan taulukkoon tarkat tehtävät.

Suunnitellaan Backlogia GitHubiin. Tehdään ER-sekä komponenttikaaviot. Tutustutaan tekniikoihin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| Backlogin luominen | Juho ja Rebecca | 18.3.2024 |
| ER kaavio ja komponenttikaavio | Tauno ja Mikko | 18.3.2024 |
| Java Springbootiin tutustuminen | Janne | 18.3.2024 |

5 Seuraava palaveri

Seuraava projektiryhmän palaveri seuraavan viikon alussa.

Seuraava ohjausryhmän palaveri järjestetään kun tiedetään ohjaavan opettajan aikataulut sekä projektin palaverikäytänteet tarkemmin.

Juho Hietala

ryhmän vetäjä

Liitteet Ei liitteitä.

Jakelu projektiryhmälle ja ohjaajille GitHub repositorioon.