**Projektiryhmän kokous 18.3**

Aika 18.3.2024 klo 10.00–11.00

Paikka Teams-palaveri

Osallistujat Juho Hietala (ryhmän vetäjä)

Rebecca Soisenniemi (ryhmän jäsen)

Tauno Jokinen

Janne Paaso

Mikko Kujala

1 Järjestäytyminen

Kaikki ryhmän jäsenet olivat paikalla

2 Projektin tilanne

Edellisellä viikolla projekti on lähtenyt ryhmäläisten mielestä hyvin käyntiin. Tietokanta on valmis, sekä suunnittelu dokumentit ovat hyvällä mallilla. Vielä puuttuu REST rajapinnan suunnitelma. Sekvenssikaavio on myös keskeneräinen.

Sovitaan Git käytännöistä:

* Muutetaan pull requestin hyväksymiseen tarvittavat tarkistukset yhdestä henkilöstä kahteen. Ryhmässä on viisi henkilöä, joten vähintään kaksi tarkistusta ennen mergeä on tarpeen.
* Nimetään kehityshaarat haarassa työn alla olevan taskin mukaan, ei tekijän nimellä. Kuvaavammat haaran nimet selkeyttävät kehitystä, jos/kun hypitään haaroilta toisille.

3 Ongelmat ja ratkaisut

Jatketaan sekvenssikaaviota jaottelemalla käyttötapaukset ryhmäläisten kesken. Käydään kaavio yhdessä läpi. Tehdään REST rajapinnan suunnitelma sekvenssikaavion pohjalta.

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Kirjataan tekstiä käydyn keskustelun dokumentoimiseksi ja kootaan taulukkoon tarkat tehtävät.

Suunnitellaan Backlogia, roadmapia sekä Kanban taulukkoa GitHubiin. Tehdään ER-sekä komponenttikaaviot. Tutustutaan tekniikoihin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| GitHub projektinhallinan taskien tekeminen | Kaikki | 25.3.2024 |

5 Seuraava palaveri

Seuraava projektiryhmän palaveri seuraavan viikon alussa.

Seuraava ohjausryhmän palaveri järjestetään kun tiedetään ohjaavan opettajan aikataulut sekä projektin palaverikäytänteet tarkemmin.

Juho Hietala

ryhmän vetäjä

Liitteet Ei liitteitä.

Jakelu projektiryhmälle ja ohjaajille GitHub repositorioon.